Projeto Traduz

Modernização do Legado KNIME — Tradução Automatizada para Python

Área responsável: Tecnologia / Controles Internos
Data: Fevereiro/2026
Classificação: Interno — Uso Executivo

# 1. Resumo Executivo

A área mantém atualmente ~500 workflows desenvolvidos na plataforma KNIME, responsáveis por indicadores operacionais executados mensal e diariamente. Esses processos encontram-se defasados, com execução manual unitária e sem integração com a esteira moderna de dados da organização.

O Projeto Traduz propõe a conversão automatizada desses workflows para Python, utilizando Inteligência Artificial generativa para traduzir a lógica de negócio embarcada em cada fluxo KNIME. A solução já em desenvolvimento realiza a leitura estruturada do workflow, interpreta as conexões e regras, e gera código Python funcional — reduzindo de horas para minutos o tempo de conversão por processo.

Com uma equipe de 2 pessoas e prazo alvo de junho/2026, o projeto elimina a dependência de uma plataforma legada, moderniza a base de indicadores e viabiliza a automação futura de sua execução.

Decisão solicitada: Aprovação para execução do projeto até junho/2026.

# 2. Problema e Oportunidade de Negócio

## Situação atual

| Aspecto | Estado |
| --- | --- |
| Plataforma | KNIME (legado, sem evolução) |
| Volume | ~500 workflows de indicadores |
| Execução | Manual, um por um, sem automação |
| Manutenção | Trabalhosa — interface gráfica dificulta versionamento e auditoria |
| Integração | Limitada — não conversa nativamente com a esteira de dados moderna |
| Documentação | Inexistente ou incompleta na maioria dos fluxos |

## Riscos de não agir

Obsolescência crescente: workflows cada vez mais difíceis de manter e adaptar a mudanças regulatórias.

Dependência de conhecimento tácito: regras de negócio embarcadas nos fluxos sem documentação formal.

Ineficiência operacional: execução manual consome tempo de analistas em tarefas repetitivas.

Barreira à automação: enquanto os processos estiverem em KNIME, a área não consegue integrá-los a pipelines automatizados.

## Oportunidade

Converter a base legada para Python permite:

Integrar com orquestradores e pipelines modernos.

Versionar código com controle de mudanças (Git).

Viabilizar execuções agendadas e automatizadas.

Tornar a lógica de negócio auditável e documentada.

# 3. Solução Proposta

## Visão geral

O Projeto Traduz é uma ferramenta de tradução automatizada que converte workflows KNIME em scripts Python utilizando IA generativa (Google Gemini).

## Como funciona

Workflow KNIME  →  Mapeamento Estruturado  →  Tradução IA (Gemini)  →  Script Python Funcional

1. Mapeamento: leitura automatizada do workflow KNIME, extraindo nodes, conexões, regras de negócio, parâmetros de banco de dados e fluxo de execução.

2. Tradução via IA: a estrutura mapeada é enviada ao modelo de linguagem com instruções especializadas para gerar código Python idiomático, com tratamento de erros, logging e documentação.

3. Validação automática: o código gerado passa por validação de sintaxe e, se necessário, auto-correção.

4. Entrega: script Python pronto, com relatório técnico e log de execução para rastreabilidade.

## Diferencial

Não é uma conversão genérica — a ferramenta foi calibrada para o ambiente específico da organização: bancos Sybase, SQL Server, Oracle, BigQuery e padrões internos de conexão.

Revisão mínima — o analista precisa apenas inserir suas credenciais de acesso aos bancos; a lógica de negócio já vem traduzida.

# 4. Benefícios e Indicadores Esperados

## Benefícios diretos

| Benefício | Impacto |
| --- | --- |
| Velocidade de conversão | De horas/dias (manual) para minutos (automatizado) |
| Eliminação do legado KNIME | 500 workflows migrados para linguagem moderna |
| Padronização | Código uniforme, documentado e versionável |
| Autonomia da equipe | Python é amplamente dominado; KNIME depende de especialistas |
| Base para automação | Scripts Python podem ser agendados e orquestrados |

## KPIs do projeto

| Indicador | Meta |
| --- | --- |
| Workflows convertidos | 500 até junho/2026 |
| Taxa de conversão automatizada (sem reescrita manual) | ≥ 85% |
| Tempo médio de conversão por workflow | ≤ 15 minutos |
| Workflows em produção (executando via Python) | 100% até junho/2026 |
| Redução de esforço manual na manutenção | ≥ 60% |

# 5. Riscos e Mitigação

| # | Risco | Prob. | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Workflows com lógica muito complexa que a IA não traduz com fidelidade | Média | Alto | Revisão humana nos casos críticos; ajuste iterativo das instruções da IA |
| 2 | Conectividade com bancos legados (Sybase, Oracle) exige configurações específicas | Baixa | Médio | Arquivo de referência de conexões já mapeado e integrado à ferramenta |
| 3 | Prazo insuficiente para 500 workflows com 2 pessoas | Média | Alto | Priorização por criticidade; workflows simples em lote, complexos individualizados |
| 4 | Mudanças nos workflows KNIME durante a migração | Baixa | Médio | Congelamento de alterações em workflows já em fila de conversão |
| 5 | Indisponibilidade do serviço de IA (Vertex AI / Google Cloud) | Baixa | Baixo | Retry automático e execução em lote fora do horário comercial |

# 6. Cronograma Macro

| Fase | Período | Entrega |
| --- | --- | --- |
| 1 — Ferramenta e Calibração | Fev/2026 | Ferramenta de tradução calibrada e testada |
| 2 — Piloto | Mar/2026 | 50 workflows convertidos e validados |
| 3 — Escala (lote 1) | Abr/2026 | +200 workflows convertidos |
| 4 — Escala (lote 2) | Mai/2026 | +250 workflows convertidos |
| 5 — Validação e Encerramento | Jun/2026 | 100% migrado, relatório final, desativação KNIME |

## Marcos de decisão

Final de março: avaliação do piloto — go/no-go para escala.

Final de maio: 90% convertido — decisão sobre desativação do KNIME.

Junho: entrega final e encerramento formal.

# 7. Investimentos Necessários

| Item | Tipo | Observação |
| --- | --- | --- |
| Equipe dedicada | 2 profissionais | Alocação parcial ou integral conforme fase |
| Google Cloud (Vertex AI) | Consumo sob demanda | Custo proporcional ao volume traduzido |
| Infraestrutura adicional | Nenhuma | Utiliza ambiente já existente |
| Licenças | Nenhuma | Python e bibliotecas são open source |

Nota: O projeto opera com investimento incremental baixo — os maiores custos são de alocação de equipe, sem necessidade de contratações ou aquisições.

# 8. Próximos Passos e Decisão Esperada

## Solicitação à diretoria

Aprovar a execução do Projeto Traduz com equipe de 2 pessoas e prazo de entrega até junho/2026, para conversão automatizada dos ~500 workflows KNIME para Python.

## Próximos passos imediatos (pós-aprovação)

| # | Ação | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inventariar e classificar os 500 workflows por criticidade | Equipe do projeto | 2 semanas |
| 2 | Finalizar calibração da ferramenta de tradução | Equipe do projeto | Fev/2026 |
| 3 | Executar piloto com 50 workflows prioritários | Equipe do projeto | Mar/2026 |
| 4 | Apresentar resultados do piloto à superintendência | Equipe do projeto | Final Mar/2026 |

Documento elaborado pela equipe do Projeto Traduz — Fevereiro/2026